CITTA’ DI MONOPOLI (70043 PROVINCIA DI BARI)

RIPARTIZIONE TECNICA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO AGRICOLTURA

Sezione Appalti e Contratti

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,

PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (prestazione prevalente),

DEI LAVORI E DELLE FORNITURE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO

DI COMPETENZA COMUNALE

CONTRATTO DI COTTIMO

Il Progettista – Direttore dei Lavori

(p.a. Cosimo De Marco)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Marino Muolo)

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE

TECNICA LAVORI PUBBLICI

(ing. Pompeo Colacicco)

OGGETTO: Contratto per l’esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario, dei servizi inerenti alla manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio del Comune di Monopoli.

L’anno duemilaotto, il giorno _____, del mese di _______, negli Uffici della Sezione Appalti e Contratti del Comune di Monopoli.

Avanti a me dottor Giovanni Porcelli, Segretario Generale del Comune di Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune stesso si sono costituiti:

- da una parte l’ing. Pompeo Colacicco, nato a Bari, il 22 ottobre 1971, Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Monopoli, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Via Garibaldi n.6, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dichiarato 00374620722;

- dall'altra parte il _____________, nato a ____________ (__), il _____________, che nel presente atto interviene in qualità di ___________

dell’impresa ________________, corrente in __________ (__), alla Via _____________ numero di codice fiscale dichiarato _______________, numero di partita I.V.A. dichiarato _______________.

Io Ufficiale Rogante sono certo dell’identità personale delle parti stipulanti.

PREMESSO:

che con deliberazione n.91 del 7/8/2007, la Giunta Comunale adottava l’atto di indirizzo per assicurare la manutenzione periodica, costante e senza soluzioni di continuità, fra l’altro, del verde pubblico di competenza del Comune di Monopoli, ricorrendo ad “accordi quadro” in cui la prestazione sia pattuita con riferimento ad un preciso importo contrattuale in un definito arco di tempo, per interventi non predeterminati, ovvero, non predeterminabili per tipologia e numero, ma resi indispensabili secondo le necessità del Comune;

che con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici n.___ del __________, veniva stabilito di acquisire i servizi, i lavori e le forniture occorrenti per la manutenzione periodica del verde pubblico di competenza comunale, mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 13, e dell’art. 59 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 successive modificazioni ed integrazioni, allo scopo di definire, durante il periodo di validità quadriennale dell’accordo quadro stesso, i prezzi per lo svolgimento dei servizi in questione;

che nelle more dell'espletamento della procedura aperta e dell'individuazione dell'operatore economico con cui concludere l'accordo quadro, con la predetta determinazione n.____ del _________, il Dirigente della Ripartizione Tecnica - Lavori Pubblici,  stabiliva, ai sensi dell'art.125, comma 10, lettera c), del Decreto legislativo n.163/2006, di acquisire in economia, mediante cottimo fiduciario, gli indispensabili servizi periodici di manutenzione del verde pubblico per la durata presumibile di quattro mesi, nel limite di importo consentito dalla predetta norma e, comunque, nell'ambito della spesa complessiva massima di € 48.000,00, oltre I.V.A. al 20%, nella misura strettamente necessaria alla definizione della gara ed alla stipula del contratto aperto ed approvava l’elenco dei prezzi unitari e lo schema di contratto di cottimo;

che veniva stabilito, altresì, di individuare l’impresa cottimista per il breve periodo mediante l’espletamento di apposita procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara trattandosi di contratto da stipulare a misura, fatta salva l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, da individuare con le modalità indicate ai sensi del combinato disposto dell'art.122, comma 9, e dell’art.86, comma 1, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, qualora detta procedura sia esercitabile;

che la procedura negoziata di che trattasi veniva esperita con nota in data ________ prot.n._____ e, con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica - Lavori Pubblici n.____ del ________, veniva aggiudicata in via definitiva alla _________________, corrente in ___________ (___), alla Via ________ n.__, con il ribasso del ______%, da applicare sui prezzi unitari a base di gara indicati nell’elenco prezzi posto a base di gara;

[eventuale] - che i servizi di che trattasi venivano consegnati all’impresa cottimista in via d’urgenza giusta verbale in data ________;

- che è intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

Articolo 1)- Il Comune di Monopoli da ora in poi indicato più brevemente con il solo termine Comune, affida alla _____________, corrente in _______________ (__), alla Via ______________ n.___, da ora in poi indicata più brevemente con la sola parola Impresa cottimista, che accetta, l'esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20/8/2001, n.384, dei servizi (categoria prevalente), lavori e forniture inerenti alla manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale (centro urbano ed agro).

Le prestazioni oggetto del presente contratto di tipo “aperto” sono finalizzate ad assicurare la manutenzione periodica, costante e senza soluzioni di continuità del verde pubblico,  per il mantenimento in normale stato di conservazione ed usabilità del patrimonio comunale relativo al verde pubblico e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’esecuzione di:

- taglio dell’erba nelle aree a verde pubblico;

- manutenzione di siepi e arbusti;

- manutenzione del patrimonio arboreo (messa a dimora di alberi, svellimento di alberi o parti di essi);

- pulizia delle aree a verde pubblico;

- manutenzione delle aiuole fiorite e delle fioriere presenti nei giardini di maggior pregio, compreso l’allestimento delle fioriture stagionali (messa a dimora di fiori stagionali e/o di piante ornamentali);

- manutenzione dei vialetti, dei marciapiedi e dei cordonati attigui alle aree a verde, ripristino di ghiaia nei vialetti;

- irrigazioni di soccorso;

- trattamenti antiparassitari e/o diserbo con prodotti ecologici;

- prestazioni d’opera di zappatura, sarchiatura e quant’altro;

- raccolta, trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, diserbo con prodotti ecologici, concimazione e quant’altro occorrente.

Le diverse categorie di servizi, lavori e forniture oggetto dell’accordo quadro sono dettagliatamente precisate nell’elenco prezzi unitari approvato dal Comune.

L’impresa cottimista è obbligata ad effettuare tutti gli interventi rientranti nella tipologia di prestazioni prevista ed innanzi precisata, ogniqualvolta la stazione appaltante lo ordini.

Il prezzo complessivo del cottimo fiduciario in questione per l’intera durata del contratto rimane stabilito in € 48.000,00 (diconsi €uro quarantot-tomila/00), oltre I.V.A. al 20% [in uno € 57.600,00].

Il predetto valore economico del contratto di cottimo costituisce l’importo massimo riferito all’intera durata del contratto stesso e corrisponde all’impegno di spesa assunto a valere il bilancio comunale.

Il predetto importo stimato non é, comunque, vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente disposte dal direttore dei lavori in base alle necessità manutentive del verde pubblico comunale, e regolarmente eseguite dall’impresa durante il periodo di vigenza contrattuale.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza del contratto di cottimo rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Tutte le attrezzature e le attrezzature di cantiere utilizzate per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto (mezzi d’opera, veicoli, strumentazione di lavoro e quant’altro) dovranno essere idonee ed adeguate per l’uso e per l’impiego a cui le sono destinate, anche con riferimento alle norme tecniche in materia di omologazione e di sicurezza.

Le predette attrezzature nel corso del contratto di cottimo dovranno essere mantenute in buone condizioni d’uso; l’impresa cottimista è obbligata a sottoporre le attrezzature utilizzate nella  esecuzione dei servizi oggetto del contratto di cottimo alle manutenzioni periodiche, ai controlli ed alle revisioni stabilite dalla Legge.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di vietare l'uso di macchine o di attrezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, pericolosi per i terzi e per gli stessi operatori, ovvero, dannosi per le piante e per le aree verdi, oppure, che non abbiano superato le revisioni e/o i collaudi periodici previsti dalla Legge.

L’impresa cottimista, in tal caso, ha l’obbligo di sostituzione a propria cura e spese.

Al fine di poter valutare compiutamente l’affidabilità e la sicurezza delle attrezzature impiegate l’impresa è obbligata a fornire all’interno del Piano Operativo per la Sicurezza sul luogo di lavoro, l’elenco dettagliato delle attrezzature e dei macchinari che verranno impiegati nelle singole fasi lavorative ed ogni elemento identificativo atto ad individuarli (numeri di targa, di telaio, di matricola e quant’altro) nonché tutte le certificazioni, omologazioni e visti di conformità (marcatura CE e quant’altro) previsti dalla Legge.

In ogni caso tutte le macchine e le attrezzature dovranno corrispondere alle norme previste dal D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 – Titolo III – Norme generali di protezione delle macchine.

In nessun momento e per nessuna ragione gli attrezzi di lavoro dovranno essere lasciati incustoditi, nemmeno temporaneamente.

L’impresa cottimista nella realizzazione dei cantieri interessanti le aree pubbliche oggetto degli interventi, è tenuta ad adottare misure atte a contenere e/o limitare massimamente le interferenze negative con la circolazione stradale (veicolare e pedonale) nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada e le misure di sicurezza del personale e dei terzi.

L’impresa cottimista è tenuta, in particolare, ad adeguarsi ad ogni prescrizione di carattere generale e particolare dettata dal Comando di Polizia Urbana inerenti la disciplina o l’interdizione della circolazione sulla viabilità pubblica interessata dall’intervento.

A tal proposito si puntualizza che l’impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni e/o certificazioni necessarie o propedeutiche all’esecuzione degli interventi, compresi gli eventuali permessi di passaggio, alla creazione di depositi e quant’altro previsto dalle norme vigenti.

Sono, inoltre, ad intero ed esclusivo carico dell’impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito precisati, da ritenersi interamente compensati nel corrispettivo del contratto di cottimo:

- l’accertamento, su disposizione del Direttore dei Lavori, della eventuale presenza nell’ambito delle aree di intervento di reti tecnologiche aeree e la loro eventuale temporanea disattivazione, in accordo con il gestore competente;

- la preparazione e installazione, su disposizione del Direttore dei Lavori, dei cartelli informativi esplicativi degli interventi a farsi, la delimitazione dei punti di intervento con idonei segnali e cartelli di cantiere, nonché, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli e l’interferenza con eventuali altre attività in atto;

- la pulizia e l’eventuale lavaggio accurato giornaliero delle aree di pubblico passaggio in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione degli interventi, su disposizione del Direttore dei Lavori;

- l’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché, delle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi oggetto dell’accordo quadro in conformità a quanto disposto dai Decreti Legislativo 626/1994 e 494/1994, successive modifiche e integrazioni;

- l’adozione degli accorgimenti e delle misure preventive perché siano evitati, ovvero, diminuiti tutti gli eventuali disagi e disservizi che l’attività di cantiere potrà arrecare agli utenti, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e del Comando di Polizia Urbana, ivi compresa l’eventuale fornitura, installazione e gestione a proprie cure e spese, di idonea segnaletica orizzontale e verticale e di impianti semaforici provvisori, nonché, l’impiego di addetti specificamente dedicati allo svolgimento delle funzioni di movieri;

- le opere provvisionali ordinate dal Direttore dei Lavori e del Comando di Polizia Urbana per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli e dei pedoni;

- la segnalazione e delimitazione diurna e notturna degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del Codice della Strada.

Articolo 2)- Il cottimo fiduciario ed i servizi in economia in questione sono disciplinati dal presente contratto e dall’elenco prezzi unitari contenente la precisazione delle diverse categoria di servizi, lavoro e fornitura occorrenti, approvati con la citata determinazione dirigenziale n._____ del _________.

Il contratto di cottimo è disciplinato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite nella lettera di invito alla procedura negoziata espletata con nota prot. n._______ del __________.

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, per quanto di rispettiva competenza, tutta la documentazione tecnico-amministrativa innanzi indicata, che di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.

Articolo 3)- Il presente contratto di cottimo ha la durata di quattro mesi decorrente dalla data del verbale di consegna e perverrà, comunque, automaticamente a scadenza il giorno di effettiva decorrenza dell'accordo quadro il cui appalto è in itinere, ovvero, al raggiungimento del limite di spesa contrattuale pari ad € 48.000,00, oltre l’I.V.A. come per Legge.

[eventuale]  In conformità a quanto prestabilito nel bando di gara le parti danno atto che il presente contratto con ogni relativo diritto ed onere decorre dal giorno ________, data di consegna “sotto le riserve di Legge” dei servizi in questione, giusta verbale in atti.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere conclusi dall’impresa entro il termine, espresso in giorni naturali, continui e consecutivi che il Direttore dei Lavori, indicherà negli ordini di servizio, sentita, laddove ritenuto opportuno dal Direttore dei Lavori stesso, l’impresa.

La determinazione del termine di esecuzione dell’intervento è di esclusiva competenza del Direttore dei Lavori che terrà conto nella definizione dei tempi di realizzazione dello specifico intervento stesso, della natura e della complessità dell’intervento medesimo, del periodo stagionale, delle eventuali situazioni di urgenza, delle particolari necessità organizzative di persone e mezzi occorrenti, nonché di ogni altra circostanza pertinente.

Laddove richiesto l’impresa è tenuta a collaborare fattivamente con il Direttore dei Lavori per la definizione, sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli interventi.

L’impresa è tenuta ad eseguire gli interventi disposti entro il termine che il Direttore dei Lavori avrà indicato negli ordini di servizio, senza poter eccepire alcun rilievo e porre nessuna riserva e/o condizione.

L’impresa deve dare corso agli interventi di manutenzione, di norma entro un termine non superiore a ventiquattro ore dalla ricezione, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, dell’ordine di servizio da parte del Direttore dei Lavori. Per circostanze particolari, il termine di inizio dell’intervento può essere prorogato, su disposizione del Direttore dei Lavori, da indicare nell’ordine di servizio di cui innanzi, di altre ventiquattro ore.

In caso di interventi qualificati di “somma urgenza” l’impresa è comunque tenuta a dare inizio immediatamente agli interventi in questione non appena ricevuto l’ordine da parte di un tecnico comunale, in pendenza della successiva formalizzazione della Direzione Lavori.

Articolo 4)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa cottimista presta la cauzione definitiva di € ________, pari al ____% dell’importo netto del contratto di cottimo mediante ___________________________________________

Le parti danno atto che la garanzia fideiussoria originariamente stabilita in € ___________, pari al ________% dell’importo netto contrattuale, è stata ridotta, conformità a quanto prestabilito nella lettera di invito, del 50% trattandosi di impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 9001:2000 rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, giusta certificato n.________, rilasciato in data _________, dall’Organismo di Certificazione _________, accreditato ________ valido fino al ________, acquisito nel fascicolo di gara.

La suddetta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Le parti danno atto che con la firma del contratto è svincolata ad ogni effetto, la cauzione provvisoria di € ________ prestata dall'impresa cottimista in conformità a quanto previsto dalla lettera invito alla procedura negoziale, mediante __________

Articolo 5)- Il presente contratto di cottimo viene stipulato a misura.

Gli interventi di manutenzione eseguiti a regola d’arte dal Direttore dei lavori e regolarmente contabilizzati, saranno remunerati in base ai prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi posto a base di gara per ciascuna categoria di servizio, lavoro e fornitura oggetto del contratto di cottimo, soggetti alla riduzione del ribasso unico percentuale del ____% (dicesi ___________ per cento) offerto dall’impresa cottimista per l’aggiudicazione della procedura negoziata, previo scorporo dai predetti prezzi unitari, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, compresi nei  prezzi unitari stessi, determinati nella percentuale forfetaria ed omnicomprensiva del 3,00% (dicesi tre per cento) di ciascun prezzo unitario medesimo.

Per eventuali nuovi prezzi non previsti nell’elenco prezzi unitari facente parte della perizia tecnica approvata dalla stazione appaltante, si farà riferimento in via principale, all’Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche anno 2006 approvato dalla Giunta della Regione Puglia, ovvero, del Prezziario Regionale vigente all’atto del concordamento e, in subordine, al Prezziario della Associazione Italiana costruttori del verde (Assoverde), soggetti alla riduzione dello stesso ribasso innanzi indicato.

Le prestazioni indicate nell’elenco prezzi unitari e quelle eventualmente occorrenti e non previste, nelle quantità necessarie per le singole voci, concorreranno al raggiungimento dell’importo del contratto di cottimo.

Le parti danno atto che i prezzi unitari in precedenza indicati tengono conto:

- di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi degli operai e degli operatori dei mezzi meccanici a carico dell’impresa;

- degli oneri della sicurezza a carico dell’impresa per la redazione e la produzione alla stazione appaltante del piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché del P.O.S., ai sensi del Decreto Legislativo n.494/96, successive modificazioni ed integrazioni;

- degli oneri a carico dell’impresa relativi alla cantierizzazione temporanea delle aree e degli eventuali spazi pubblici, interessati dagli interventi di manutenzione che dovranno essere tenute in sicurezza anche mediante l’impiego di opportuna segnaletica finanche luminosa;

- di tutti gli oneri per la redazione dei preventivi di spesa e dei documenti progettuali almeno di livello definitivo richiesti dal Direttore dei lavori e dal R.U.P. per la definizione di ogni singolo intervento manutentivo prima della sua realizzazione;

- di tutti gli ulteriori oneri annessi e connessi all’integrale adempimento a tutte le obbligazioni a carico dell’impresa.

I prezzi unitari rimarranno fissi ed invariabili per l’intera durata del rapporto contrattuale. Non è ammessa, pertanto, la revisione prezzi.

Il corrispettivo contrattuale sarà pagato all’impresa in stati di avanzamento non inferiori ad € 30.000,00 (diconsi €uro trentamila/00).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso alla scadenza del contatto di cottimo.

Su ogni stato di avanzamento si procederà alle ritenute di garanzia previste dalla vigente normativa in materia.

I pagamenti all’impresa saranno effettuati dal Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – filiale di Monopoli, con le modalità e secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità, con mandati

emessi a favore del _______ dell’impresa stessa che dovrà provvedere personalmente alla riscossione e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo dei lavori.

[ovvero]

da estinguersi mediante bonifico bancario sul conto corrente n.________, in essere presso la Banca ___________ [coordinate bancarie _____ A.B.I. _____ – C.A.B. ______ – CIN __].

Articolo 6)- La penale a carico dell'impresa cottimista per ogni giorno di ritardo e per ogni eventuale inadempienza é fissata nell’uno per mille dell’ammontare netto dell’intervento affidato, con un importo minimo pari ad € 50,00 (diconsi €uro cinquanta/00).

Qualora l’ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il dieci per cento dell’importo netto complessivo del contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria definitiva e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell’impresa inadempiente.

Articolo 7)- Tutte le spese inerenti il presente contratto sono ad intero ed esclusivo carico dell'impresa cottimista senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

L’impresa cottimista è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente contratto, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte della Comune.

In caso di mancato o di ritardato pagamento delle spese contrattuali eccedenti a qualsiasi titolo anticipate dalla Comune per la definizione amministrativa e fiscale del contratto, l’importo corrispondente sarà trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei servizi.

Detti importi a saldo delle spese contrattuali, saranno maggiorati dell’in-teresse legale in vigore al momento della liquidazione con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.

Articolo 8)- Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del contratto le parti riconoscono competente esclusivamente il Foro di Monopoli e di Bari, rinunziando espressamente al giudizio arbitrale.

L’impresa elegge il proprio domicilio nel Comune di Monopoli

(eventualmente uno dei seguenti casi)

presso lo studio tecnico __________________ , ubicato in Monopoli, alla Via ______________.

(oppure)

presso la sede della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Monopoli, ubicata in Via B. Isplues n.14/a, ove ha sede l’ufficio del Direttore dei Lavori affidata al tecnico comunale __________.

Articolo 9)- L’impresa è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni  comprese nel presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell’art.116, del Decreto Legislativo n.163/2006.

In caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, si precisa che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista dell’impresa, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

A tal fine l’impresa, in sede di emissione dello stato di avanzamento  è tenuta a comunicare al direttore dei lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.

Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o al cottimista sarà disposta, di regola, unitamente alla liquidazione dello stato di avanzamento dell’impresa.

Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle ulteriori disposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163.

Articolo 10)- L’impresa cottimista risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del rapporto contrattuale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L’impresa cottimista si obbliga, altresì, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di garanzia non inferiore ad € 48.000,00, per la Sezione A, sia per la Partita 1 che per la Partita 2 dello schema tipo. La predetta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di garanzia non inferiore ad € 500.000,00 (Sezione B, dello schema tipo). Le coperture assicurative decorreranno dalla data di decorrenza del contratto di cottimo e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative in questione dovranno essere stipulate senza franchigia e/o scoperto di sorta; in tal caso la quota di rischio non assicurata rimarrà ad intero ed esclusivo carico dell’impresa cottimista.

L'impresa cottimista é obbligata, altresì, ad applicare al proprio personale dipendente il vigente C.C.N.L. assumendo ogni diretta e personale responsabilità in caso di violazione ed esonerando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi corresponsabilità, anche solidale.

L’impresa cottimista dichiara che nel formulare l'offerta ha tenuto pre-sente quanto è disposto nei contratti collettivi di lavoro circa il trattamento economico dei lavoratori, poiché nell’esecuzione del contratto di cottimo ad essa affidato è obbligata ad osservare e ad applicare al proprio personale le seguenti norme:

a)- nell'esecuzione dei servizi e dei lavori che formano oggetto del presente contratto di cottimo l'impresa cottimista si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende del comparto di appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi di cui si tratta. L'impresa cottimista si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa cottimista anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa cottimista stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

b)- L'impresa cottimista è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa cottimista dalla responsabilità di cui al comma precedente e cioè senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel seguente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa cottimista e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se il contratto é ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa cottimista delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Il Comune si riserva il diritto di avvalersi della garanzia fidejussoria definitiva costituita dall’impresa cottimista, qualora l’impresa cottimista stessa risulti essere inadempiente nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e degli enti assicurativi.

L'impresa cottimista, in conformità al Decreto Legislativo 14/8/1996, n.494, successive modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare al Comune e, per essa, al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza. Tutte le spese per la redazione del piano sostitutivo di cui innanzi e per l’attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero ed esclusivo carico dell’impresa cottimista senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Articolo 11)- Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite nell’elenco prezzi unitari, nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, n.554 (limitatamente agli articoli non espressamente abrogati dall’art.256, del citato Decreto Legislativo n.163/2006), nel D.P.R. 20/8/2001, n.384, per quanto attiene, in particolare, alle vigenti disposizioni in materia di “cottimo fiduciario” e “contratto aperto”, nel Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nei limiti di compatibilità con il Codice De Lise e con il presente contratto.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà.

Dopo di che il presente contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, che si compone di ______ pagine dattiloscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione delle clausole onerose viene firmato dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante.

p. IL COMUNE DI MONOPOLI - IL DIRIGENTE DELLA

RIPARTIZIONE TECNICA LAVORI PUBBLICI

(ing. Pompeo Colacicco)

p. L’IMPRESA COTTIMISTA

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giovanni Porcelli)

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L’Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2° del Codice Civile i seguenti articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

p. IL COMUNE DI MONOPOLI - IL DIRIGENTE DELLA

RIPARTIZIONE TECNICA LAVORI PUBBLICI

(ing. Pompeo Colacicco)

p. L’IMPRESA COTTIMISTA

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giovanni Porcelli)